

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านบึง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองบ้านบึง ดังนี้

**ก. วิสัยทัศน์** ของเทศบาลเมืองบ้านบึง

"บ้านบึงเมืองน่าอยู่ เคียงคู่การบริหารจัดการที่ดี มีบริการเป็นเลิศ"

**ข. พันธกิจ** ของเทศบาลเมืองบ้านบึง

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมือง

2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และการเสริมสร้างเครือข่ายของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

6. พัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

7. สร้างระบบการรักษาความปลอดภัย

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของเทศบาลเมืองบ้านบึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

**ง. การวางแผน**

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา  
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2566** | | **2567** | | **2568** | | **2569** | | **2570** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 102 | 239,684,100.00 | 49 | 263,311,000.00 | 25 | 212,744,900.00 | 8 | 77,269,600.00 | 6 | 12,603,200.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 48 | 57,646,000.00 | 49 | 59,346,000.00 | 50 | 70,846,000.00 | 49 | 75,946,000.00 | 49 | 82,746,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 17 | 4,280,000.00 | 20 | 6,233,600.00 | 19 | 5,983,600.00 | 19 | 5,983,600.00 | 19 | 5,983,600.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 7 | 920,000.00 | 7 | 920,000.00 | 7 | 920,000.00 | 7 | 920,000.00 | 7 | 920,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 2,179,600.00 | 6 | 2,179,600.00 | 6 | 2,179,600.00 | 8 | 7,674,600.00 | 7 | 2,676,600.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | 16 | 6,950,000.00 | 16 | 6,950,000.00 | 16 | 6,950,000.00 | 16 | 6,950,000.00 | 16 | 6,950,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 22 | 3,710,000.00 | 23 | 3,860,000.00 | 21 | 4,810,000.00 | 20 | 2,810,000.00 | 20 | 2,810,000.00 |
| **รวม** | **218** | **315,369,700.00** | **170** | **342,800,200.00** | **144** | **304,434,100.00** | **127** | **177,553,800.00** | **124** | **114,689,400.00** |

**จ. การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 125 โครงการ งบประมาณ 50,592,251 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 42 | 17,478,160.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 33 | 24,184,732.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 12 | 2,832,004.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 3 | 255,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 20,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | 15 | 3,428,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 19 | 2,394,355.00 |
| **รวม** | **125** | **50,592,251.00** |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านบึง มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุ ประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการวันเทศบาล | 51,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ประชาชนเข้าใจรูปแบบการปกครองของเทศบาลฯ และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมฯ สร้างความสามัคคีใน  หมู่คณะ | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้งต่อปี |
| 2. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมและ  ทัศนศึกษาดูงานภายใน ประเทศ | 100,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และคณะผู้บริหารฯ ของ เทศบาลเมืองบ้านบึง | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้งต่อปี |
| 3. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานให้ความรู้ด้าน ระเบียนกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น | 30,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ได้ทราบระเบียบกฎหมายท้องถิ่น | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้งต่อปี |
| 4. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลวินัยและจรรยาบรรณ แก่พนักงานและบุคลากร ของเทศบาล | 30,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้พนักงานและบุคลากรของเทศบาล ได้ตระหนักถึงวินัยและ จรรยาบรรณของเทศบาล | จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล จำนวน 1 ครั้งต่อปี |
| 5. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมการบริหาร งานตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง | 30,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน  ตามหลักธรรมาภิบาล | จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน  1 ครั้งต่อปี |
| 6. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในการทำงานของคณะผู้บริหาร | 30,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้คณะผู้บริหารได้รับความรู้ในด้านการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน | จัดอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จำนวน 1 ครั้งต่อปี |
| 7. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการประชุมสัมมนา  เชิงปฏิบัติการประชาคม แผนพัฒนาเทศบาลเมือง บ้านบึง | 50,000.00 | กองยุทธศาสตร์ฯ | 1.เพื่อส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  2.เพื่อบูรณาการปัญหาความ ต้องการและโครงการต่างๆ ของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่  แผนพัฒนาท้องถิ่น | ประชาชน ประชาคม และ  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  จำนวนไม่น้อยกว่า 150 คน |
| 8. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการเทศบาลดิจิทัล | 50,000.00 | กองยุทธศาสตร์ฯ | เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของเทศบาล | พัฒนาระบบการทำงานของ เทศบาลด้วยระบบดิจิทัล  1 ครั้ง/ปี |
| 9. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เทศบาล เมืองบ้านบึง | 100,000.00 | กองยุทธศาสตร์ฯ | เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของ  เทศบาลเมืองบ้านบึง | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 3 ช่องทาง |
| 10. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่เกี่ยวข้อง | 0.00 | กองยุทธศาสตร์ฯ | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนและพนักงาน เทศบาล | ประชาชนและพนักงานเทศบาล 100/คน/ครั้ง/ปี |
| 11. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการเผยแพร่ประชา สัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ  สิ่งปลูกสร้างให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น | 100,000.00 | กองคลัง | เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. มากขึ้น | จัดโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง |
| 12. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านบึงและการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2550 | 100,000.00 | กองคลัง | เพื่อให้เกิดการพัฒนาและทักษะ  การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ | จัดโครงการอบรมจำนวน 1 ครั้ง |
| 13. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ  การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ การเงินการคลังรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | 100,000.00 | กองคลัง | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ | จัดโครงการอบรมจำนวน 1 ครั้ง |
| 14. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) การจัดทำงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  การปฏิบัติงาน | 50,000.00 | กองคลัง | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ | จัดโครงการอบรมจำนวน 1 ครั้ง |
| 15. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ พนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา | 650,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้พนักงานครูฯ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน | จัดโครงการอบรมสัมมนา  และศึกษาดูงานจำนวน 1 ครั้ง |
| 16. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดงานวันครู | 23,355.00 | กองการศึกษา | เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และสืบทอด ขนบธรรมเนียมอันดีงาม | จัดงานวันครูจำนวน 1 ครั้ง |
| 17. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำ  แผนชุมชน | 0.00 | กองสวัสดิการสังคม | 1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาความต้องการของประชาชน  2.เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชน มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนจำนวน 1 ครั้ง |
| 18. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของ เทศบาลเมืองบ้านบึง | 500,000.00 | กองคลัง | เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้ายที่เป็นปัจจุบันและเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนฯลฯ | จำนวน 1 ครั้ง |
| 19. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลเมืองบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่ง  ที่ว่าง | 400,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่1 แทนตำแหน่งที่ว่าง | จัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 ครั้ง |
| 20. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียน เทศบาล 1 (สถาวร) | 983,900.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้สถานศึกษามีสถานที่ ในการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม | เทพี้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง |
| 21. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. และประตูเลื่อนสแตนเลส บริเวณ โรงเรียนอนุบาล เทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) | 603,600.00 | กองการศึกษา | เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ | ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. และประตูเลื่อนสแตนเลส จำนวน 1 แห่ง |
| 22. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเทพี้น ค.ส.ล.พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก ด้านข้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก) | 147,400.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้สถานศึกษามีสถานที่ในการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาสม | เทพื้น ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรง เหล็ก ด้านข้างโรงเรียนอนุบาล เทศบาล 4 (ตะวันออก) จำนวน 1 แห่ง |
| 23. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการรื้อถอน พร้อม ปรับสภาพสระว่ายน้ำ  ศูนย์กีฬาตำบลบ้านบึง (หนองโคลน) | 0.00 | กองการศึกษา | 1.เพื่อรื้อถอนและปรับสภาพสระว่ายน้ำที่ชำรุด  2.เพื่อให้มีพื้นที่รองรับในการก่อสร้างสระว่ายน้ำใหม่ | รื้อถอน พร้อมปรับสภาพ  สระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง |
| 24. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเชื่อม ถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 6 | 214,400.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี  และป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน | 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 101.00 ตารางเมตร  2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักเฉลี่ย จำนวน 3 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร  3.ก่อสร้างท่อลอด ขนาด Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 1 จุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร |
| 25. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านดาบโย | 0.00 | กองช่าง | 1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา  2 เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี  และป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน | 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ยประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 93.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร  2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อม บ่อพัก จำนวน 14 บ่อ ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 93.00 เมตร |
| 26. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5  (ทวีโชคอุปถัมภ์) | ก่อสร้างกำแพงกันดิน จำนวน  1 แห่ง |
| 27. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยู  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 0.00 | กองช่าง | เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี  และป้องกันน้ำท่วมขัง | 1ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.40เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ความยาวรวม  ไม่น้อยกว่า 30 เมตร  2. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ความยาวรวม  ไม่น้อยกว่า 54.70 เมตร |
| 28. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนราษฎรอุทิศ บริเวณ หลังชุมชนกวนอู | 493,400.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจร  ไป-มา สะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม. กว้าง 8.00 - 9.40 ม. ยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม. |
| 29. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลพัฒนา ซอย 1 | 1,500,000.00 | กองช่าง | 1.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มา  มีความสะดวกและปลอดภัย  2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี  ป้องกันน้ำท่วมขัง | 1. ก่อสร้างถนนค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ยประมาณ 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 124.00 เมตร หรือพื้นที่รวม  ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร  2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และรางวี ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ไม่น้อยกว่า 248.00 เมตร |
| 30. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. เชื่อมระหว่าง  ถนนธารนที-บวรธรรม กับ ถนนบ้านบึง-แกลง ซอย6/1 | 274,700.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มา  มีความสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร |
| 31. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 10 (ตั้งแต่สะพานข้ามห้วยบึง สุดเขตเทศบาล) | 498,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มา  มีความสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความ ยาวรวม  ไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ตั้งแต่สะพานข้ามห้วยบึง จนสุดเขตเทศบาล |
| 32. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างห้องสุขาหญิง ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) | 238,800.00 | กองการศึกษา | เพื่อสถานศึกษามีห้องสุขาที่  ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน | ก่อสร้างห้องสุขาหญิง จำนวน  1 หลัง |
| 33. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างห้องสุขาชาย ภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) | 355,100.00 | กองการศึกษา | เพื่อสถานศึกษามีห้องสุขาที่  ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน | ก่อสร้างห้องสุขาชาย จำนวน  1 หลัง |
| 34. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างห้องสุขาหญิง ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) | 435,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อสถานศึกษามีห้องสุขาที่  ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน | ก่อสร้างห้องสุขาหญิง จำนวน  1 หลัง |
| 35. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. และลานคอนกรีตพื้นที่รอยต่อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก) และโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) | 272,800.00 | กองการศึกษา | เพื่อเป็นการแบ่งเขตพื้นที่อย่างชัดเจนและมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมมากขึ้น | ก่อสร้างกำแพง คสล. และลาน  คอนกรีต พื้นที่รอยต่อของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก)และ โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก)  จำนวน 1 แห่ง |
| 36. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างห้องสุขาชาย ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อสถานศึกษามีห้องสุขาที่  ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน | ก่อสร้างห้องสุขาชาย จำนวน  1 หลัง |
| 37. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งเสาไฟไฮแมท เฟสที่ 5 | 498,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีไฟส่องสว่าง  และมีความปลอดภัยในการสัญจร  ไป-มา เวลาค่ำคืน | ติดตั้งเสาไฟไฮแมท ขนาดความสูง 8 เมตร พร้อมโคมไฟ LED 400 W สีขาว 2 ดวง ต่อต้น จำนวน 4 จุด ณ บริเวณ  1. บริเวณสามแยกจามจุรี  2. หน้าปั๊ม ปตท. ตลาดวิศิษฐ์ชัย  3. บริเวณหน้าบ้าน สจ. ไก่  4. บริเวณสามแยกมาบไผ่ |
| 38. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬา ในร่ม | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและเหมาะสมกับการใช้งานรองรับ  การวางเครื่องออกกำลังกาย | ปูยางสังเคราะห์ลานด้านหน้าและภายในศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 1-3  ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในโอกาส  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) |
| 39. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงพื้น  โรงยิมเนเซียม | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อปรับปรุงพื้นโรงยิมเนเซียมให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงพื้นโรงยิมเนเซียม ปูพื้น สังเคราะห์ประเภท C ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิม  พระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) |
| 40. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (ตะวันออก) ให้เป็นอาคาร โรงอาหาร | 60,100.00 | กองการศึกษา | เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่รับประทานอาหารของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านบึง (ตะวันออก) ให้เป็นอาคารโรงอาหาร |
| 41. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสถาวร ซอย 8 | 288,700.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้ไป-มา สะดวก และปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่รวม  ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร |
| 42. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 10 | 359,800.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้ไป-มา สะดวก และปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่รวม  ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร |
| 43. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนประชาส่งเสริม ซอย 1 | 238,800.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มา มีความสะดวกปลอดภัย | ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร เดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144 เมตร ความหนาเฉลี่ย หลังบดอัดแล้ว 0.05 เมตร พื้นที่ 576 ตารางเมตร |
| 44. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาตำบลบ้านบึง (หนองโคลน)(สระที่ 1) | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ | ก่อสร้างทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาตำบลบ้านบึง  (หนองโคลน) พื้นที่รวม  ไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร |
| 45. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงห้องประชุม 1 ชั้น 3 | 22,500.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องประชุม 1 ชั้น 3 ให้พร้อมต่อการรองรับการประชุมต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านบึง | ปรับปรุงห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 1 แห่ง |
| 46. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลิฟท์ | 30,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ลิฟท์มีความสะดวกในการ  ใช้งานและป้องกันแสงแดด | ก่อสร้างหลังคาคลุมลิฟท์  ขนาดกว้าง 1.60 X 2.90 เมตร บริเวณอาคารบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง |
| 47. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปูยางสังเคราะห์ลานด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ 80 พรรษา | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและเหมาะสมกับการใช้งาน | ปูยางสังเคราะห์ลานด้านหน้า อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ 80 พรรษา จำนวน 1 แห่ง |
| 48. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานวัฒนธรรม | 1,554,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้มีสถานที่เหมาะสมสำหรับ  จัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมือง  บ้านบึงและหน่วยงานข้างเคียง | ก่อสร้างหลังคาคลุมลานวัฒนธรรม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 28.00 เมตร |
| 49. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงหลังคา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) | 340,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อปรับปรุงหลังคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) | ปรับปรุงหลังคาโรงเรียนอนุบาล เทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) กว้างไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร |
| 50. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเทพื้น ค.ส.ล.  ลานด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 350,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน | เทพื้น ค.ส.ล. ลานด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หนาไม่น้อยกว่า 0.12 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 550.00 เมตร |
| 51. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู เชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 5 | 560,000.00 | กองช่าง | 1.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ไป-มา  มีความสะดวกและปลอดภัย  2.เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ | 1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร หรือคิดพื้นที่รวม  ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร  2.ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ความยาว 89.00 เมตร |
| 52. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. เชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 9 | 102,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ไป-มา ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 27.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวม  ไม่น้อยกว่า 148.50 ตารางเมตร |
| 53. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 | 474,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 ให้พร้อมต่อการรองรับการประชุมต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านบึง | ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์สุขภาพ ชุมชน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาล เมืองบ้านบึง จำนวน 1 แห่ง |
| 54. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณไฟแดงหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง | 500,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อดำเนินการปรับปรุงซุ้มเฉลิม  พระเกียรติ บริเวณไฟแดงหน้า  ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง | ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณไฟแดงหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง จำนวน 1 แห่ง |
| 55. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหลังคา พร้อมรั้วด้านหลังอาคาร บริการประชาชน | 220,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเหมาะสม | 1.ก่อสร้างหลังคา ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 38.15 เมตร  2. ติดตั้งแผ่นพลาสวูดฉุลาย ขนาด 0.20 มม.  3. เทพื้นค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร (ขัดมัน) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร |
| 56. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ จากการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ หม้อแปลงไฟฟ้าถึงอาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน | 900,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ จากการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าถึงอาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน | อาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน มีไฟฟ้าใช้อย่างปลอดภัย จำนวน 1 แห่ง |
| 57. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงสะพานเดินเชื่อมต่อศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) | 158,500.00 | กองช่าง | เพื่อปรับปรุงสะพานให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย | 1.ปรับปรุงตอม่อ ค.ส.ล.  2.ปรับปรุงจุดชำรุดรอยต่อเชื่อมต่อคานเหล็ก  3.ปรับปรุงพื้นทางเดิน  ขนาด 2.30 x 7.00 ม.  4.ปรับปรุงจุดยึดราวกันตก |
| 58. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก)  รอบอาคารศูนย์การเรียนรู้  อาชีพชุมชนเทศบาลเมือง  บ้านบึง | 965,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี ป้องกัน  น้ำท่วมขัง | 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยูพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก)  2.ปากราง กว้าง 0.70 เมตร  รวมไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร  และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า  276.00 ตารางเมตร |
| 59. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณหน้าต่าง ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) | 85,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อป้องกันการบุกรุกภายในสถานที่ราชการ | ติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลส บริเวณ หน้าต่าง ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาในร่ม  1.ขนาด 1.35 x 2.95 เมตร จำนวน 2 บาน  2.ขนาด 1.35 x 1.65 เมตร จำนวน 1 บาน  3.ขนาด 0.50 x 0.60 เมตร จำนวน 12 บาน |
| 60. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงพื้นสนาม ฟุตบอลบริเวณด้านหลังประตูฟุตบอลทั้ง 2 ฝั่ง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) | 3,500,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านบึงและหน่วยงานข้างเคียง | ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล บริเวณด้านหลังประตูทั้ง 2 ฝั่ง เป็นสนามหญ้าเทียมทั้ง 2 ฝั่ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300 ตารางเมตร |
| 61. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน ชั้น 2 | 254,660.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อดำเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน ชั้น 2 | ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาชีพ ชุมชน ชั้น 2 เป็นห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง |
| 62. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนจังหวัด ชลบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี | 130,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่ออุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด ชลบุรี | อุดหนุนงบประมาณจังหวัดชลบุรีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ครั้ง |
| 63. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ | 300,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  ในท้องถิ่นได้แสดงออกสนุกสนานเพลิดเพลิน | จัดงานจำนวน 1 ครั้ง |
| 64. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง ในวันเยาวชนแห่งชาติ | 150,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้แสดงออกและร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง |
| 65. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลฯ | 13,057,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ  มีงบประมาณอย่างเพียงพอในการ บริหารด้านการศึกษา | จัดสรรงบประมาณให้ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง |
| 66. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาการเรียน การสอนวิชาภาษา ต่างประเทศ | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากวิทยากรเจ้าของภาษาโดยตรงหรือผู้เชี่ยวชาญภาษาฯ | จัดหาวิทยากรต่างประเทศหรือ ผู้เชี่ยวชาญภาษาเป็นวิทยากร สอนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองบ้านบึง |
| 67. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมทักษะ ดนตรีไทยในสถานศึกษา | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความชำนาญในด้านดนตรีไทยมากยิ่งขึ้น | จัดหาวิทยากรถ่ายทอดทักษะดนตรีไทยแขนงต่างๆ ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง |
| 68. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการศึกษา ท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกและระดับประเทศ | 300,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของท้องถิ่น | ส่งผลงานทางวิชาการของคณะครู  และนักเรียน รวมทั้งสื่อการเรียน  การสอน เพื่อร่วมนิทรรศการ  ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ |
| 69. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาการ | 80,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการศึกษาความสามัคคีระหว่างสถาบันการศึกษา | จัดการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านบึง |
| 70. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการตลาดนัดนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง  บ้านบึง | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำผลผลิตจากการเรียนรู้ มาประกอบอาชีพและนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต | จำนวนกิจกรรม 1 ครั้ง |
| 71. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ปลอดสารพิษ | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้นักเรียน ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชไร้ดินและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ | จัดอบรมการปลูกพืชไร้ดิน ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) และชุมชน จำนวน 1 ครั้ง |
| 72. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดหาอาหารเสริมนมสำหรับสถานศึกษา  ในสังกัด ทม.บ้านบึงและ สังกัด สพฐ. | 5,533,200.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนมรับสารอาหารครบถ้วน เพื่อการเจริญเติบโตสมวัย | นักเรียน ศพด.ในสังกัด จำนวนตามระบบสารสนเทศทางการศึกษา (LEC) ตามอัตราจ่ายและจำนวนวัน ที่ระเบียบและหนังสือสั่งการ |
| 73. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการออกหน่วยบริการ สาธารณสุขเคลื่อนที่ | 200,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง | ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ครอบคลุมทุกชุมชน |
| 74. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า | 200,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน  โรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว | สุนัขและแมว จำนวน 1,000 ตัว |
| 75. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการการบริหารจัดการ เพื่อการสงเคราะห์สัตว์และ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการ แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและ สัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี | 130,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในพื้นที่สาธารณะ | อุดหนุนให้มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี |
| 76. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 10,800.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ  ขึ้นทะเบียนสัตว์ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ | สำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนสัตว์ (เดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม) |
| 77. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการวันมอบหัวใจ  ให้ผู้สูงอายุ | 350,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้สูงอายุพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ  2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน | สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า  250 คน |
| 78. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสานพลังสร้าง คุณภาพชีวิตคนพิการ  (วันคนพิการ) | 50,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหาศักยภาพความสามารถ เข้าใจสิทธิคนพิการและความเสมอภาคการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุข | คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประชาชนที่สนใจ หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า 120 คน |
| 79. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการ " สูงวัย ขวัญใจบ้านบึง " | 30,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุให้  เป็นต้นแบบในการดูแลตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี | คัดเลือกผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสาขาต่างๆ |
| 80. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพ และทัศนศึกษา  ดูงานของผู้สูงอายุ | 282,732.00 | กองสวัสดิการสังคม | 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ  2.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม | จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง |
| 81. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน  (เทศบาลเคลื่อนที่) | 200,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อเป็นการให้บริการในด้านต่างๆแบบเชิงรุกฃและเข้าถึงประชาชนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง | ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง  บ้านบึง |
| 82. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน | 0.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อให้ทราบข้อมูลและปัญหาของชุมชน โดยนำมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน | จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง |
| 83. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้แก่เด็กและ เยาวชน | 40,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้  ความเข้าใจและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม | จัดโครงการจำนวน 1 ครั้ง |
| 84. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาค และระดับประเทศ | 300,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพทางด้านการกีฬา | จัดส่งนักเรียนเข้าร่วม  การแข่งขันกีฬา |
| 85. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการดำเนินงาน  ด้านการกีฬาของเทศบาล  เมืองบ้านบึง | 941,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯได้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น | ประชาชนในเขตเทศบาลฯ  มีทักษะด้านกีฬาต่างๆ สามารถ  สู่ความเป็นเลิศในอนาคต |
| 86. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาระดับอนุบาลและ ครอบครัว | 100,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับอนุบาลรู้จักการแข่งขันกีฬาและรู้รักสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว | จัดการแข่งขัน จำนวน 1 ครั้ง |
| 87. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาอำเภอ | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและรู้รักสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง |
| 88. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนชมรม  ไทเก๊ก เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการออกกำลังกายรวมถึงการแสดงของชมรมไทเก๊กของเทศบาลฯ | อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมไทเก๊ก ทม. บ้านบึง เพื่อการออกกำลังกายและการแสดงโชว์ |
| 89. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนชมรม  แอโรบิค เทศบาลเมือง  บ้านบึง | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการออกกำลังกายรวมถึงการแข่งขันของชมรมแอโรบิคเพื่อสู่ความเป็นเลิศ | อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมแอโรบิค ทม.บ้านบึง |
| 90. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนชมรม  รำวงพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการออกกำลังกายในรูปแบบของการรำวงพื้นบ้าน | อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมรำวงพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ  ทม.บ้านบึง |
| 91. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนชมรม โยคะเพื่อคุณภาพชีวิต เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการออกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพแข็งแรง | อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมโยคะเพื่อสุขภาพ ทม.บ้านบึง |
| 92. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนชมรม  ไลน์แดนช์เพื่อสุขภาพ  ของเทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการออกกำลังกายในลักษณะหลายรูปแบบ | อุดหนุนงบประมาณให้กับ  ชมรมไลน์แดนช์เพื่อสุขภาพ  ทม.บ้านบึง |
| 93. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการพระราชดำริ  ด้านสาธารณสุข | 1,300,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน | อุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 66 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 3 โครงการ |
| 94. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนในท้องถิ่น | 100,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาฝึกฝน ตนเองให้อยู่ในจริยธรรม | จัดการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง |
| 95. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการอุดหนุนสถานี ตำรวจภูธรบ้านบึง | 300,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่ออุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านบึงตามโครงการเสริมสร้างความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน | อุดหนุนงบประมาณให้สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง |
| 96. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และทัศนศึกษา  ดูงาน | 80,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้กับ อปพร.  ในการออกปฏิบัติหน้าที่ | จัดโครงการ ปีละ 1 ครั้ง |
| 97. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการอบรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เบื้องต้นให้กับสถานศึกษา | 50,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในสาธารณะภัย  และขั้นตอนการดับเพลิงเบื้องต้น | จัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง |
| 98. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการฝึกซ้อมแผนป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัย | 70,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติหน้าที่ | ฝึกซ้อมแผนฯ ปีละ 1ครั้ง |
| 99. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่ายเยาวชน) | 50,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด | นักเรียนในสถานศึกษา จำนวน 100 คน |
| 100. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. | 130,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนงาน  ยาเสพติดของจังหวัดชลบุรีเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด | อุดหนุนงบประมาณที่ทำการ ปกครองจังหวัดชลบุรี  โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. |
| 101. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการประชุมสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านบึง | 10,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมคิดเสนอแนะปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานและมีบทบาทหน้าที่ภารกิจให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น | จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน  4 ครั้ง |
| 102. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การคณะกรรมการพัฒนา สตรีท้องถิ่นและสมาชิก  และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 40,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการประชุมปรึกษาร่วมคิดเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนบทบาทหน้าที่ คุณภาพชีวิตของสตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน | จัดประชุม จำนวน 6 ครั้ง |
| 103. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรม และ เครือข่ายต่างๆ | 1,940,004.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์มุมมองแนวคิดต่างๆรวมทั้งบทบาทหน้าที่ | จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง |
| 104. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการพลังสตรี  วันสตรีสากล | 80,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อให้เกิดองค์กรสตรีที่เข้มแข็ง การรวมพลังที่แสดงถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกันและสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค | จัดโครงการจำนวน 1 ครั้ง |
| 105. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการ " ขวัญใจชุมชน คนบ้านบึง " | 0.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนคณะกรรมการฯเครือข่ายต่างๆ  ในเขตเทศบาลฯ | คณะกรรมการชุมชน และ ประธานชุมชน กลุ่ม เครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด |
| 106. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง | 82,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | 1.เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรมและเครือข่ายต่างๆ  2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมบทบาท และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรม และเครือข่ายต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น | 1. คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรมและเครือข่ายต่างๆ  2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง รวมจำนวน 180 คน |
| 107. | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน | 75,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน 1 ครั้ง |
| 108. | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น | 150,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้อย่างพอเพียงต่อการยังชีพ | โครงการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม |
| 109. | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการอบรมผู้ประกอบ การจำหน่ายเนื้อสัตว์ | 30,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ | จัดอบรมผู้ประกอบการฯ จำนวน 30 คน |
| 110. | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมลดโลกร้อน | 20,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อน | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |
| 111. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานเฉลิม  พระเกียรติหรือจัดงานต่างๆเนื่องในวโรกาสที่สมควรตามมติคณะรัฐมนตรี | 100,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิด  พระเกียรติต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ | จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล |
| 112. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | 50,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ประชาชนร่วมเฉลิมฉลองและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ | จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 |
| 113. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบมราชชนนี  พันปีหลวง และวันแม่  แห่งชาติ | 100,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ประชาชนร่วม เฉลิมฉลองและแสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ | จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม  ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  พันปีหลวง |
| 114. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 79,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ประชาชนร่วมเฉลิมฉลองและแสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ | จัดงานวันเฉิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
| 115. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดกิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาลหรือ จังหวัดชลบุรี | 30,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินตามโครงการ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวนโยบายรัฐบาลหรือจังหวัดชลบุรี | จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดชลบุรีหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาล |
| 116. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการบุญกองข้าว  ที่แยกบ้านบึงพัฒนา | 47,770.00 | กองการศึกษา | เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของอำเภอบ้านบึง | จัดงานบุญกองข้าวจำนวน  1 ครั้ง |
| 117. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานเทศกาล ไหว้พระจันทร์ | 190,000.00 | กองการศึกษา | เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของอำเภอบ้านบึง | จัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์จำนวน 1 ครั้ง |
| 118. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่ | 0.00 | กองการศึกษา | 1.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่  2.เพื่อให้ประชาชนร่วมทำบุญ  ตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล | จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่จำนวน 1 ครั้ง |
| 119. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานเทศกาล ตรุษจีน | 200,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย  เชื้อสายจีนให้คงอยู่ต่อไป | จัดงานเทศกาลตรุษจีนจำนวน  1 ครั้ง |
| 120. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง | 541,774.52 | กองการศึกษา | เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น | จัดงานงานประเพณี ลอยกระทงจำนวน 1 ครั้ง |
| 121. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณี วิ่งควาย | 767,300.24 | กองการศึกษา | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชลบุรี | จัดงานประเพณีวิ่งควาย จำนวน 1 ครั้ง |
| 122. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณี บุญบ้านบึงและประเพณี สงกรานต์ | 800,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น | จัดงานประเพณีบุญบ้านบึง  และประเพณีสงกรานต์ จำนวน  1 ครั้ง |
| 123. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมสนับสนุน ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี | 24,055.24 | กองการศึกษา | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  จัดกิจกรรมฯ |
| 124. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการเข้าร่วมกิจกรรม ในงานนมัสการพระพุทธ สิหิงค์ฯและงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี | 298,100.00 | กองการศึกษา | เพื่อร่วมกับที่ว่าการอำเภอบ้านบึง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีในการจัดส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี | เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง |
| 125. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา | 200,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของชาติ | จัดโครงการจำนวน 1 ครั้ง |

**ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**

เทศบาลเมืองบ้านบึง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/  
ลงนามในสัญญา รวม 73 โครงการ จำนวนเงิน 37,741,891 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 63 โครงการ จำนวนเงิน 26,353,928 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | 6,180,721.98 | 10 | 3,905,838.98 |
| ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 25 | 19,913,200.04 | 23 | 15,752,584.08 |
| ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 10 | 2,684,450.82 | 9 | 2,632,244.92 |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 2 | 161,024.00 | 2 | 161,024.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 5,568.00 | 1 | 5,568.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | 12 | 3,078,070.95 | 12 | 3,029,060.95 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 7 | 1,474,732.86 | 6 | 867,607.46 |
| **รวม** | **73** | **33,497,768.65** | **63** | **26,353,928.39** |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองบ้านบึง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการวันเทศบาล | 51,000.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | 300.00 |
| 2. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ | 100,000.00 | 79,256.06 | 79,256.06 | 20,743.94 |
| 3. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง  บ้านบึง | 100,000.00 | 83,460.00 | 62,595.00 | 16,540.00 |
| 4. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา | 650,000.00 | 542,159.00 | 542,159.00 | 107,841.00 |
| 5. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดงานวันครู | 23,355.00 | 23,355.00 | 23,355.00 | 0.00 |
| 6. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านบึง | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึงแทนตำแหน่งที่ว่าง | 400,000.00 | 195,802.80 | 109,542.40 | 204,197.20 |
| 8. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนก  ประสงค์ โรงเรียนเทศบาล1 (สถาวร) (กองการศึกษา) | 983,900.00 | 980,000.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 9. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ  ซอยเชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 6 (กองช่าง) | 214,400.00 | 214,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนราษฎรอุทิศ บริเวณ  หลังชุมชนกวนอู(กองช่าง) | 493,400.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 72,400.00 |
| 11. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนธารนที-บวรธรรมกับถนนบ้านบึง-แกลง ซอย 6/1 (กองช่าง) | 274,700.00 | 259,364.18 | 259,364.18 | 15,335.82 |
| 12. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 10 (ตั้งแต่สะพานข้ามห้วยบึงสุดเขตเทศบาล (กองช่าง) | 498,000.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | 0.00 |
| 13. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาส่งเสริม ซอย 1  (กองช่าง) | 238,800.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 13,800.00 |
| 14. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างห้องสุขาชายภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก)(กองการศึกษา) | 355,100.00 | 354,400.00 | 354,400.00 | 700.00 |
| 15. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าติดตั้งเสาไฟไฮแมท (กองช่าง) | 498,000.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | 0.00 |
| 16. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสถาวร ซอย 8 (กองช่าง) | 288,700.00 | 288,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม  ถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 10 (กองช่าง) | 359,800.00 | 359,500.00 | 0.00 | 300.00 |
| 18. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาส่งเสริม ซอย 1  (กองช่าง) | 238,800.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 13,800.00 |
| 19. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลิฟท์ (สำนักปลัดเทศบาล) | 30,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 1,000.00 |
| 20. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าเทพื้น ค.ส.ล. ลานด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา (กองการศึกษา) | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณไฟแดงหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง | 500,000.00 | 499,000.00 | 499,000.00 | 1,000.00 |
| 22. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆจากการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าถึงอาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน | 900,000.00 | 897,074.80 | 897,074.80 | 2,925.20 |
| 23. | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าติดตั้งเหล็กดัดบริเวณหน้าต่าง ชั้น1 อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(เนื่องในวโรกาสมหา  มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) | 85,000.00 | 82,283.00 | 0.00 | 2,717.00 |
| 24. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนจังหวัดชลบุรีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 25. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 300,000.00 | 290,540.00 | 290,540.00 | 9,460.00 |
| 26. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ | 13,057,000.00 | 12,415,022.00 | 12,415,022.00 | 641,978.00 |
| 27. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ | 80,000.00 | 78,430.00 | 78,430.00 | 1,570.00 |
| 28. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการตลาดนัดนักเรียนในสังกัดเทศบาล  เมืองบ้านบึง | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics)  ปลอดสารพิษ | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) | 5,533,200.00 | 4,060,607.99 | 33,906.13 | 1,472,592.01 |
| 31. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ | 200,000.00 | 146,290.65 | 146,290.65 | 53,709.35 |
| 32. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก  โรคพิษสุนัขบ้า | 200,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 140,000.00 |
| 33. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนโครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 34. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ | 350,000.00 | 324,314.00 | 319,514.00 | 25,686.00 |
| 35. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสานพลังสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ  (วันคนพิการ) | 50,000.00 | 47,180.00 | 47,180.00 | 2,820.00 |
| 36. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการ ”สูงวัย ขวัญใจบ้านบึง” | 30,000.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | 1,300.00 |
| 37. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษา  ดูงานของผู้สูงอายุ | 282,732.00 | 282,732.00 | 282,732.00 | 0.00 |
| 38. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) | 200,000.00 | 199,471.00 | 199,471.00 | 529.00 |
| 39. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน | 40,000.00 | 32,370.00 | 32,370.00 | 7,630.00 |
| 40. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการดำเนินงานด้านการกีฬาของเทศบาล  เมืองบ้านบึง | 941,000.00 | 895,725.00 | 885,725.00 | 45,275.00 |
| 41. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลและครอบครัว | 100,000.00 | 92,848.50 | 92,848.50 | 7,151.50 |
| 42. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนชมรมไทเก๊กเทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 43. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนชมรมแอโรบิค เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 44. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนชมรมรำวงพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 45. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนชมรมโยคะเพื่อคุณภาพชีวิต เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 46. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนชมรมไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 47. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 1,300,000.00 | 249,034.30 | 247,054.80 | 1,050,965.70 |
| 48. | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น | 100,000.00 | 99,934.60 | 82,800.00 | 65.40 |
| 49. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธร  บ้านบึง | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 50. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และทัศนศึกษาดูงาน | 80,000.00 | 46,742.90 | 0.00 | 33,257.10 |
| 51. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยเบื้องต้นให้กับสถานศึกษา | 50,000.00 | 49,602.92 | 49,602.92 | 397.08 |
| 52. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัย | 70,000.00 | 32,743.00 | 31,780.00 | 37,257.00 |
| 53. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ศอ.ปส.จ.ชบ. | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 54. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านบึง | 10,000.00 | 9,058.00 | 9,058.00 | 942.00 |
| 55. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและสมาชิก และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 40,000.00 | 30,300.00 | 25,800.00 | 9,700.00 |
| 56. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษา  ดูงานคณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรม และเครือข่ายต่างๆ | 1,940,004.00 | 1,940,004.00 | 1,940,004.00 | 0.00 |
| 57. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการพลังสตรี วันสตรีสากล | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 58. | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง | 82,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 16,000.00 |
| 59. | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 75,000.00 | 39,342.00 | 39,342.00 | 35,658.00 |
| 60. | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น | 150,000.00 | 121,682.00 | 121,682.00 | 28,318.00 |
| 61. | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดโลกร้อน | 20,000.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 14,432.00 |
| 62. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติหรือจัดงานต่างๆเนื่องในวโรกาสที่สมควรตามมติคณะรัฐมนตรี | 100,000.00 | 70,224.71 | 65,714.71 | 29,775.29 |
| 63. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | 50,000.00 | 49,167.38 | 49,167.38 | 832.62 |
| 64. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | 100,000.00 | 46,173.54 | 46,173.54 | 53,826.46 |
| 65. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัขรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี | 79,000.00 | 78,830.06 | 78,830.06 | 169.94 |
| 66. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการบุญกองข้าวที่แยกบ้านบึงพัฒนา | 47,770.00 | 47,770.00 | 47,770.00 | 0.00 |
| 67. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน | 200,000.00 | 199,994.00 | 199,994.00 | 6.00 |
| 68. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 541,774.52 | 541,774.52 | 541,774.52 | 0.00 |
| 69. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย | 767,300.24 | 767,300.24 | 767,300.24 | 0.00 |
| 70. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้านบึงและประเพณีสงกรานต์ | 800,000.00 | 763,043.02 | 763,043.02 | 36,956.98 |
| 71. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมสนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | 24,055.24 | 16,700.00 | 16,700.00 | 7,355.24 |
| 72. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมในงานนมัสการ  พระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี | 298,100.00 | 298,100.00 | 298,100.00 | 0.00 |
| 73. | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 200,000.00 | 198,993.48 | 154,493.48 | 1,006.52 |

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566 เทศบาลเมืองบ้านบึง บ้านบึง จ.ชลบุรี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการ ทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | |
| **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 102 | 239,684,100.00 | 42 | 17,478,160.00 | 16 | 6,180,721.98 | 10 | 3,905,838.98 |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริม  คุณภาพชีวิต | 48 | 57,646,000.00 | 33 | 24,184,732.00 | 25 | 19,913,200.04 | 23 | 15,752,584.08 |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชน  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 17 | 4,280,000.00 | 12 | 2,832,004.00 | 10 | 2,684,450.82 | 9 | 2,632,244.92 |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ  การท่องเที่ยว | 7 | 920,000.00 | 3 | 255,000.00 | 2 | 161,024.00 | 2 | 161,024.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม | 6 | 2,179,600.00 | 1 | 20,000.00 | 1 | 5,568.00 | 1 | 5,568.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | 16 | 6,950,000.00 | 15 | 3,428,000.00 | 12 | 3,078,070.95 | 12 | 3,029,060.95 |
| 7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 22 | 3,710,000.00 | 19 | 2,394,355.00 | 7 | 1,474,732.86 | 6 | 867,607.46 |
| **รวม** | **218** | **315,369,700.00** | **125** | **50,592,251.00** | **73** | **33,497,768.65** | **63** | **26,353,928.39** |

**ช. ผลการดำเนินงาน**

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2566 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองบ้านบึงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                              ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

(นายสุรสิตย์ กังวลกิจ)

                                                              นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

**การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)**

**1.โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม**

ตารางแสดงรายการโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **แหล่งงบประมาณ** | **งบประมาณ(บาท)** |
| 1. | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) | งบประมาณจาก  อบจ. ชลบุรี | 15,662,000 |
| 2. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตั้งแต่แยกไฟแดง  เซิดน้อย ก่อนถึงแยกไฟแดงหน้าอำเภอ | เงินอุดหนุน  เฉพาะกิจ | 6,789,000 |
| 3. | โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบ้านบึง-บ้านค่าย (หน้าห้างโลตัส) | เงินกู้ ก.ส.ท. | 4,467,000 |
| **รวม** | | | 26,918,000 |

**2.โครงการที่ได้รับการอนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน**

ตารางแสดงรายการโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** |
| 1. | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้งพื้น ติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง | 1,390,000 |
| 2. | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้งพื้น ติดตั้งบริเวณหน้าตงเฮงโภชนา | 1,100,000 |
| 3. | โครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. และลานคอนกรีตพื้นที่รอยต่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก)  และโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) | 272,800 |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 9 | 102,000 |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูเชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 5 | 560,000 |
| 6. | โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. และประตูเลื่อนสแตนเลส บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) | 603,600 |
| 7. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รอบอาคารศูนย์การเรียนรู้  อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง | 965,000 |
| 8. | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมวัฒนธรรม | 1,554,000 |
| 9. | โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมรั้วด้านหลังอาคารบริการประชาชน | 220,000 |
| 10. | โครงการก่อสร้างห้องสุขาหญิงภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) | 435,000 |
| 11. | โครงการเทพื้น ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ด้านข้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก) | 147,400 |
| 12. | โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเชื่อมต่อศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) | 158,500 |
| 13. | โครงการปรับปรุงหลังคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) | 340,000 |
| 14. | โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน ชั้น 2 | 254,660 |
| 15. | โครงการติดตั้งเสาไฮแมท เฟส 4 พร้อมติดตั้ง บริเวณสามแยกถนนสวัสดีมงคลและสามแยกเซิดน้อย | 440,000 |
| 16 | โครงการปรับปรุงพื้นสนาม ฟุตบอลบริเวณด้านหลังประตู ฟุตบอลทั้ง 2 ฝั่ง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ  เฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาฯ | 3,500,000 |
| **รวม** | | **12,042,960** |