

 ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านบึง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลเมืองบ้านบึง ดังนี้

**ก. วิสัยทัศน์** ของเทศบาลเมืองบ้านบึง

 "บ้านบึงเมืองน่าอยู่ เคียงคู่การบริหารจัดการที่ดี มีบริการเป็นเลิศ"

**ข. พันธกิจ** ของเทศบาลเมืองบ้านบึง

 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมือง

 2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน

 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และการเสริมสร้างเครือข่ายของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม

 6. พัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 7. สร้างระบบการรักษาความปลอดภัย

**ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของเทศบาลเมืองบ้านบึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 3. ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

 7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

**ง. การวางแผน**

 เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

 เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2566** | **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 102 | 239,684,100.00 | 49 | 263,311,000.00 | 25 | 212,744,900.00 | 8 | 77,269,600.00 | 6 | 12,603,200.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 48 | 57,646,000.00 | 49 | 59,346,000.00 | 50 | 70,846,000.00 | 49 | 75,946,000.00 | 49 | 82,746,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 17 | 4,280,000.00 | 20 | 6,233,600.00 | 19 | 5,983,600.00 | 19 | 5,983,600.00 | 19 | 5,983,600.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 7 | 920,000.00 | 7 | 920,000.00 | 7 | 920,000.00 | 7 | 920,000.00 | 7 | 920,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 2,179,600.00 | 6 | 2,179,600.00 | 6 | 2,179,600.00 | 8 | 7,674,600.00 | 7 | 2,676,600.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | 16 | 6,950,000.00 | 16 | 6,950,000.00 | 16 | 6,950,000.00 | 16 | 6,950,000.00 | 16 | 6,950,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 22 | 3,710,000.00 | 23 | 3,860,000.00 | 21 | 4,810,000.00 | 20 | 2,810,000.00 | 20 | 2,810,000.00 |
| **รวม** | **218** | **315,369,700.00** | **170** | **342,800,200.00** | **144** | **304,434,100.00** | **127** | **177,553,800.00** | **124** | **114,689,400.00** |

**จ. การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 125 โครงการ งบประมาณ 50,592,251 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 42 | 17,478,160.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 33 | 24,184,732.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 12 | 2,832,004.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 3 | 255,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 20,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | 15 | 3,428,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 19 | 2,394,355.00 |
| **รวม** | **125** | **50,592,251.00** |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลเมืองบ้านบึง มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการวันเทศบาล | 51,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ประชาชนเข้าใจรูปแบบการปกครองของเทศบาลฯ และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมฯ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้งต่อปี |
| 2.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายใน ประเทศ | 100,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และคณะผู้บริหารฯ ของ เทศบาลเมืองบ้านบึง  | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้งต่อปี |
| 3.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานให้ความรู้ด้าน ระเบียนกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น | 30,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯได้ทราบระเบียบกฎหมายท้องถิ่น  | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้งต่อปี |
| 4.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลวินัยและจรรยาบรรณ แก่พนักงานและบุคลากร ของเทศบาล | 30,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้พนักงานและบุคลากรของเทศบาล ได้ตระหนักถึงวินัยและ จรรยาบรรณของเทศบาล  | จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล จำนวน 1 ครั้งต่อปี |
| 5.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมการบริหาร งานตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง | 30,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  | จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน1 ครั้งต่อปี  |
| 6.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในการทำงานของคณะผู้บริหาร | 30,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้คณะผู้บริหารได้รับความรู้ในด้านการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน  | จัดอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จำนวน 1 ครั้งต่อปี |
| 7.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคม แผนพัฒนาเทศบาลเมือง บ้านบึง | 50,000.00 | กองยุทธศาสตร์ฯ | 1.เพื่อส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง2.เพื่อบูรณาการปัญหาความ ต้องการและโครงการต่างๆ ของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  | ประชาชน ประชาคม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า 150 คน |
| 8.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการเทศบาลดิจิทัล | 50,000.00 | กองยุทธศาสตร์ฯ | เพื่อพัฒนาระบบการทำงานของเทศบาล  | พัฒนาระบบการทำงานของ เทศบาลด้วยระบบดิจิทัล1 ครั้ง/ปี |
| 9.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เทศบาล เมืองบ้านบึง | 100,000.00 | กองยุทธศาสตร์ฯ | เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านบึง  | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 3 ช่องทาง |
| 10.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และที่เกี่ยวข้อง | 0.00 | กองยุทธศาสตร์ฯ | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนและพนักงาน เทศบาล  | ประชาชนและพนักงานเทศบาล 100/คน/ครั้ง/ปี |
| 11.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการเผยแพร่ประชา สัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น | 100,000.00 | กองคลัง | เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. มากขึ้น  | จัดโครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง |
| 12.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการฝึกอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านบึงและการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.2550 | 100,000.00 | กองคลัง | เพื่อให้เกิดการพัฒนาและทักษะการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  | จัดโครงการอบรมจำนวน 1 ครั้ง |
| 13.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ การเงินการคลังรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | 100,000.00 | กองคลัง | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ  | จัดโครงการอบรมจำนวน 1 ครั้ง |
| 14.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) การจัดทำงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัด รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | 50,000.00 | กองคลัง | เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและการปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ  | จัดโครงการอบรมจำนวน 1 ครั้ง |
| 15.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของ พนักงานครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา | 650,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้พนักงานครูฯ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน  | จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานจำนวน 1 ครั้ง |
| 16.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดงานวันครู | 23,355.00 | กองการศึกษา | เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และสืบทอด ขนบธรรมเนียมอันดีงาม  | จัดงานวันครูจำนวน 1 ครั้ง |
| 17.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 0.00 | กองสวัสดิการสังคม | 1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาความต้องการของประชาชน2.เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชน มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  | จัดโครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนจำนวน 1 ครั้ง |
| 18.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจ้างเหมาปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินของ เทศบาลเมืองบ้านบึง | 500,000.00 | กองคลัง | เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้ายที่เป็นปัจจุบันและเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนฯลฯ  | จำนวน 1 ครั้ง |
| 19.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลเมืองบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง | 400,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่1 แทนตำแหน่งที่ว่าง  | จัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 ครั้ง |
| 20.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณอาคาร อเนกประสงค์ โรงเรียน เทศบาล 1 (สถาวร) | 983,900.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้สถานศึกษามีสถานที่ ในการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม  | เทพี้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง |
| 21.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. และประตูเลื่อนสแตนเลส บริเวณ โรงเรียนอนุบาล เทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) | 603,600.00 | กองการศึกษา | เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ  | ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. และประตูเลื่อนสแตนเลส จำนวน 1 แห่ง |
| 22.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเทพี้น ค.ส.ล.พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก ด้านข้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก) | 147,400.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้สถานศึกษามีสถานที่ในการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาสม  | เทพื้น ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรง เหล็ก ด้านข้างโรงเรียนอนุบาล เทศบาล 4 (ตะวันออก) จำนวน 1 แห่ง |
| 23.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการรื้อถอน พร้อม ปรับสภาพสระว่ายน้ำศูนย์กีฬาตำบลบ้านบึง (หนองโคลน) | 0.00 | กองการศึกษา | 1.เพื่อรื้อถอนและปรับสภาพสระว่ายน้ำที่ชำรุด2.เพื่อให้มีพื้นที่รองรับในการก่อสร้างสระว่ายน้ำใหม่  | รื้อถอน พร้อมปรับสภาพสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง |
| 24.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเชื่อม ถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 6 | 214,400.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน  | 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 101.00 ตารางเมตร2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40เมตร (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักเฉลี่ย จำนวน 3 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 29.00 เมตร3.ก่อสร้างท่อลอด ขนาด Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 1 จุด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร |
| 25.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ้านดาบโย | 0.00 | กองช่าง | 1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไป-มา2 เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน  | 1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ยประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 93.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อม บ่อพัก จำนวน 14 บ่อ ความยาว รวมไม่น้อยกว่า 93.00 เมตร |
| 26.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5(ทวีโชคอุปถัมภ์)  | ก่อสร้างกำแพงกันดิน จำนวน1 แห่ง |
| 27.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยูศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน | 0.00 | กองช่าง | เพื่อให้มีระบบการระบายน้ำที่ดีและป้องกันน้ำท่วมขัง  | 1ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู กว้างเฉลี่ย 0.40เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30 เมตร2. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 54.70 เมตร |
| 28.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนราษฎรอุทิศ บริเวณ หลังชุมชนกวนอู | 493,400.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรไป-มา สะดวกและปลอดภัย  | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม. กว้าง 8.00 - 9.40 ม. ยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,190 ตร.ม. |
| 29.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลพัฒนา ซอย 1 | 1,500,000.00 | กองช่าง | 1.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มามีความสะดวกและปลอดภัย2.เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดีป้องกันน้ำท่วมขัง  | 1. ก่อสร้างถนนค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ยประมาณ 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 124.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และรางวี ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ไม่น้อยกว่า 248.00 เมตร |
| 30.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนธารนที-บวรธรรม กับ ถนนบ้านบึง-แกลง ซอย6/1 | 274,700.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มามีความสะดวกและปลอดภัย  | ก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร |
| 31.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 10 (ตั้งแต่สะพานข้ามห้วยบึง สุดเขตเทศบาล) | 498,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มามีความสะดวกและปลอดภัย  | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ตั้งแต่สะพานข้ามห้วยบึง จนสุดเขตเทศบาล |
| 32.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างห้องสุขาหญิง ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) | 238,800.00 | กองการศึกษา | เพื่อสถานศึกษามีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  | ก่อสร้างห้องสุขาหญิง จำนวน1 หลัง |
| 33.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างห้องสุขาชาย ภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) | 355,100.00 | กองการศึกษา | เพื่อสถานศึกษามีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  | ก่อสร้างห้องสุขาชาย จำนวน1 หลัง |
| 34.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างห้องสุขาหญิง ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) | 435,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อสถานศึกษามีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  | ก่อสร้างห้องสุขาหญิง จำนวน1 หลัง |
| 35.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. และลานคอนกรีตพื้นที่รอยต่อ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก) และโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) | 272,800.00 | กองการศึกษา | เพื่อเป็นการแบ่งเขตพื้นที่อย่างชัดเจนและมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมมากขึ้น  | ก่อสร้างกำแพง คสล. และลานคอนกรีต พื้นที่รอยต่อของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก)และ โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก)จำนวน 1 แห่ง  |
| 36.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างห้องสุขาชาย ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อสถานศึกษามีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  | ก่อสร้างห้องสุขาชาย จำนวน1 หลัง |
| 37.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งเสาไฟไฮแมท เฟสที่ 5 | 498,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีไฟส่องสว่างและมีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา เวลาค่ำคืน  | ติดตั้งเสาไฟไฮแมท ขนาดความสูง 8 เมตร พร้อมโคมไฟ LED 400 W สีขาว 2 ดวง ต่อต้น จำนวน 4 จุด ณ บริเวณ1. บริเวณสามแยกจามจุรี2. หน้าปั๊ม ปตท. ตลาดวิศิษฐ์ชัย 3. บริเวณหน้าบ้าน สจ. ไก่4. บริเวณสามแยกมาบไผ่ |
| 38.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬา ในร่ม | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและเหมาะสมกับการใช้งานรองรับการวางเครื่องออกกำลังกาย  | ปูยางสังเคราะห์ลานด้านหน้าและภายในศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 1-3ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) |
| 39.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงพื้นโรงยิมเนเซียม | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อปรับปรุงพื้นโรงยิมเนเซียมให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน  | ปรับปรุงพื้นโรงยิมเนเซียม ปูพื้น สังเคราะห์ประเภท C ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) |
| 40.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (ตะวันออก) ให้เป็นอาคาร โรงอาหาร | 60,100.00 | กองการศึกษา | เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่รับประทานอาหารของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก)  | ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบ้านบึง (ตะวันออก) ให้เป็นอาคารโรงอาหาร |
| 41.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสถาวร ซอย 8  | 288,700.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้ไป-มา สะดวก และปลอดภัย  | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร  |
| 42.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 10  | 359,800.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ใช้ไป-มา สะดวก และปลอดภัย  | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร  |
| 43.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนประชาส่งเสริม ซอย 1 | 238,800.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป-มา มีความสะดวกปลอดภัย  | ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร เดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144 เมตร ความหนาเฉลี่ย หลังบดอัดแล้ว 0.05 เมตร พื้นที่ 576 ตารางเมตร |
| 44.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาตำบลบ้านบึง (หนองโคลน)(สระที่ 1) | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ  | ก่อสร้างทางเดินรอบสระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาตำบลบ้านบึง(หนองโคลน) พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 45 ตารางเมตร |
| 45.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงห้องประชุม 1 ชั้น 3 | 22,500.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องประชุม 1 ชั้น 3 ให้พร้อมต่อการรองรับการประชุมต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านบึง  | ปรับปรุงห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 1 แห่ง |
| 46.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลิฟท์ | 30,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ลิฟท์มีความสะดวกในการใช้งานและป้องกันแสงแดด  | ก่อสร้างหลังคาคลุมลิฟท์ขนาดกว้าง 1.60 X 2.90 เมตร บริเวณอาคารบริการประชาชน จำนวน 1 แห่ง |
| 47.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปูยางสังเคราะห์ลานด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ 80 พรรษา | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและเหมาะสมกับการใช้งาน  | ปูยางสังเคราะห์ลานด้านหน้า อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ 80 พรรษา จำนวน 1 แห่ง |
| 48.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานวัฒนธรรม | 1,554,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้มีสถานที่เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านบึงและหน่วยงานข้างเคียง | ก่อสร้างหลังคาคลุมลานวัฒนธรรม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 28.00 เมตร |
| 49.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงหลังคา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) | 340,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อปรับปรุงหลังคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) | ปรับปรุงหลังคาโรงเรียนอนุบาล เทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) กว้างไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร |
| 50.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการเทพื้น ค.ส.ล. ลานด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 350,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน  | เทพื้น ค.ส.ล. ลานด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หนาไม่น้อยกว่า 0.12 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 550.00 เมตร  |
| 51.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู เชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 5  | 560,000.00 | กองช่าง | 1.เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ไป-มามีความสะดวกและปลอดภัย2.เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ  | 1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 42.00 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร2.ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ความยาว 89.00 เมตร |
| 52.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. เชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 9 | 102,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร ไป-มา ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย  | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 27.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 148.50 ตารางเมตร |
| 53.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 | 474,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 ให้พร้อมต่อการรองรับการประชุมต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านบึง  | ปรับปรุงห้องประชุมศูนย์สุขภาพ ชุมชน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาล เมืองบ้านบึง จำนวน 1 แห่ง |
| 54.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณไฟแดงหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง | 500,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อดำเนินการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณไฟแดงหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง  | ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณไฟแดงหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง จำนวน 1 แห่ง |
| 55.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างหลังคา พร้อมรั้วด้านหลังอาคาร บริการประชาชน | 220,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเหมาะสม  | 1.ก่อสร้างหลังคา ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 38.15 เมตร2. ติดตั้งแผ่นพลาสวูดฉุลาย ขนาด 0.20 มม.3. เทพื้นค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร (ขัดมัน) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร |
| 56.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ จากการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ หม้อแปลงไฟฟ้าถึงอาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน | 900,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ จากการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าถึงอาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน  | อาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน มีไฟฟ้าใช้อย่างปลอดภัย จำนวน 1 แห่ง |
| 57.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงสะพานเดินเชื่อมต่อศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) | 158,500.00 | กองช่าง | เพื่อปรับปรุงสะพานให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย  | 1.ปรับปรุงตอม่อ ค.ส.ล.2.ปรับปรุงจุดชำรุดรอยต่อเชื่อมต่อคานเหล็ก3.ปรับปรุงพื้นทางเดินขนาด 2.30 x 7.00 ม.4.ปรับปรุงจุดยึดราวกันตก |
| 58.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก)รอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง | 965,000.00 | กองช่าง | เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำท่วมขัง  | 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยูพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก)2.ปากราง กว้าง 0.70 เมตรรวมไม่น้อยกว่า 130.00 เมตรและเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร |
| 59.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งเหล็กดัดบริเวณหน้าต่าง ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) | 85,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อป้องกันการบุกรุกภายในสถานที่ราชการ  | ติดตั้งเหล็กดัดสแตนเลส บริเวณ หน้าต่าง ชั้น 1 อาคารศูนย์กีฬาในร่ม1.ขนาด 1.35 x 2.95 เมตร จำนวน 2 บาน2.ขนาด 1.35 x 1.65 เมตร จำนวน 1 บาน3.ขนาด 0.50 x 0.60 เมตร จำนวน 12 บาน |
| 60.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงพื้นสนาม ฟุตบอลบริเวณด้านหลังประตูฟุตบอลทั้ง 2 ฝั่ง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) | 3,500,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองบ้านบึงและหน่วยงานข้างเคียง  | ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล บริเวณด้านหลังประตูทั้ง 2 ฝั่ง เป็นสนามหญ้าเทียมทั้ง 2 ฝั่ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300 ตารางเมตร |
| 61.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน ชั้น 2 | 254,660.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อดำเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน ชั้น 2  | ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาชีพ ชุมชน ชั้น 2 เป็นห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง |
| 62.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนจังหวัด ชลบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี | 130,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่ออุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด ชลบุรี  | อุดหนุนงบประมาณจังหวัดชลบุรีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ครั้ง |
| 63.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ | 300,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้แสดงออกสนุกสนานเพลิดเพลิน  | จัดงานจำนวน 1 ครั้ง |
| 64.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง ในวันเยาวชนแห่งชาติ | 150,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้แสดงออกและร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม  | จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง |
| 65.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลฯ | 13,057,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯมีงบประมาณอย่างเพียงพอในการ บริหารด้านการศึกษา | จัดสรรงบประมาณให้ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง |
| 66.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาการเรียน การสอนวิชาภาษา ต่างประเทศ | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากวิทยากรเจ้าของภาษาโดยตรงหรือผู้เชี่ยวชาญภาษาฯ  | จัดหาวิทยากรต่างประเทศหรือ ผู้เชี่ยวชาญภาษาเป็นวิทยากร สอนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองบ้านบึง |
| 67.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมทักษะ ดนตรีไทยในสถานศึกษา | 0.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความชำนาญในด้านดนตรีไทยมากยิ่งขึ้น  | จัดหาวิทยากรถ่ายทอดทักษะดนตรีไทยแขนงต่างๆ ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง |
| 68.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการศึกษา ท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกและระดับประเทศ | 300,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของท้องถิ่น  | ส่งผลงานทางวิชาการของคณะครูและนักเรียน รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน เพื่อร่วมนิทรรศการทั้งระดับภาคและระดับประเทศ |
| 69.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาการ | 80,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการศึกษาความสามัคคีระหว่างสถาบันการศึกษา  | จัดการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการให้กับโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านบึง |
| 70.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการตลาดนัดนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำผลผลิตจากการเรียนรู้ มาประกอบอาชีพและนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  | จำนวนกิจกรรม 1 ครั้ง |
| 71.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) ปลอดสารพิษ | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้นักเรียน ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกพืชไร้ดินและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  | จัดอบรมการปลูกพืชไร้ดิน ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) และชุมชน จำนวน 1 ครั้ง |
| 72.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดหาอาหารเสริมนมสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ทม.บ้านบึงและ สังกัด สพฐ. | 5,533,200.00 | กองการศึกษา | เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนมรับสารอาหารครบถ้วน เพื่อการเจริญเติบโตสมวัย | นักเรียน ศพด.ในสังกัด จำนวนตามระบบสารสนเทศทางการศึกษา (LEC) ตามอัตราจ่ายและจำนวนวัน ที่ระเบียบและหนังสือสั่งการ |
| 73.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการออกหน่วยบริการ สาธารณสุขเคลื่อนที่ | 200,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  | ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ครอบคลุมทุกชุมชน |
| 74.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า | 200,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว  | สุนัขและแมว จำนวน 1,000 ตัว |
| 75.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการการบริหารจัดการ เพื่อการสงเคราะห์สัตว์และ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการ แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและ สัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี | 130,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในพื้นที่สาธารณะ  | อุดหนุนให้มูลนิธิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดชลบุรี |
| 76.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 10,800.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  | สำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนสัตว์ (เดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม) |
| 77.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ | 350,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้สูงอายุพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุ2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน  | สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า250 คน |
| 78.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสานพลังสร้าง คุณภาพชีวิตคนพิการ(วันคนพิการ) | 50,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหาศักยภาพความสามารถ เข้าใจสิทธิคนพิการและความเสมอภาคการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุข  | คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประชาชนที่สนใจ หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า 120 คน |
| 79.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการ " สูงวัย ขวัญใจบ้านบึง " | 30,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบในการดูแลตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  | คัดเลือกผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสาขาต่างๆ |
| 80.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ | 282,732.00 | กองสวัสดิการสังคม | 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ2.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้สูงอายุตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  | จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง |
| 81.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน(เทศบาลเคลื่อนที่) | 200,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อเป็นการให้บริการในด้านต่างๆแบบเชิงรุกฃและเข้าถึงประชาชนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง  | ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง |
| 82.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน | 0.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อให้ทราบข้อมูลและปัญหาของชุมชน โดยนำมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  | จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง |
| 83.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้แก่เด็กและ เยาวชน | 40,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและมีภูมิคุ้มกันทางสังคม  | จัดโครงการจำนวน 1 ครั้ง |
| 84.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาค และระดับประเทศ | 300,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพทางด้านการกีฬา  | จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา |
| 85.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการดำเนินงานด้านการกีฬาของเทศบาลเมืองบ้านบึง | 941,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯได้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น  | ประชาชนในเขตเทศบาลฯมีทักษะด้านกีฬาต่างๆ สามารถสู่ความเป็นเลิศในอนาคต |
| 86.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาระดับอนุบาลและ ครอบครัว | 100,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับอนุบาลรู้จักการแข่งขันกีฬาและรู้รักสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  | จัดการแข่งขัน จำนวน 1 ครั้ง |
| 87.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาอำเภอ | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและรู้รักสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ  | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จำนวน 1 ครั้ง |
| 88.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนชมรมไทเก๊ก เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการออกกำลังกายรวมถึงการแสดงของชมรมไทเก๊กของเทศบาลฯ  | อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมไทเก๊ก ทม. บ้านบึง เพื่อการออกกำลังกายและการแสดงโชว์ |
| 89.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนชมรมแอโรบิค เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการออกกำลังกายรวมถึงการแข่งขันของชมรมแอโรบิคเพื่อสู่ความเป็นเลิศ  | อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมแอโรบิค ทม.บ้านบึง |
| 90.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนชมรมรำวงพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการออกกำลังกายในรูปแบบของการรำวงพื้นบ้าน  | อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมรำวงพื้นบ้านเพื่อสุขภาพทม.บ้านบึง |
| 91.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนชมรม โยคะเพื่อคุณภาพชีวิต เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการออกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพแข็งแรง  | อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมโยคะเพื่อสุขภาพ ทม.บ้านบึง |
| 92.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอุดหนุนชมรมไลน์แดนช์เพื่อสุขภาพของเทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการออกกำลังกายในลักษณะหลายรูปแบบ  | อุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมไลน์แดนช์เพื่อสุขภาพทม.บ้านบึง |
| 93.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 1,300,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน  | อุดหนุนให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 66 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 3 โครงการ |
| 94.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนในท้องถิ่น | 100,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาฝึกฝน ตนเองให้อยู่ในจริยธรรม  | จัดการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง |
| 95.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการอุดหนุนสถานี ตำรวจภูธรบ้านบึง | 300,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่ออุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรบ้านบึงตามโครงการเสริมสร้างความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน  | อุดหนุนงบประมาณให้สถานีตำรวจภูธรบ้านบึง |
| 96.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และทัศนศึกษาดูงาน | 80,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้กับ อปพร.ในการออกปฏิบัติหน้าที่  | จัดโครงการ ปีละ 1 ครั้ง |
| 97.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการอบรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เบื้องต้นให้กับสถานศึกษา | 50,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในสาธารณะภัยและขั้นตอนการดับเพลิงเบื้องต้น  | จัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง |
| 98.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการฝึกซ้อมแผนป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัย | 70,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในการออกปฏิบัติหน้าที่  | ฝึกซ้อมแผนฯ ปีละ 1ครั้ง |
| 99.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่ายเยาวชน) | 50,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด  | นักเรียนในสถานศึกษา จำนวน 100 คน |
| 100.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. | 130,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนงานยาเสพติดของจังหวัดชลบุรีเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด  | อุดหนุนงบประมาณที่ทำการ ปกครองจังหวัดชลบุรีโดย ศอ.ปส.จ.ชบ. |
| 101.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการประชุมสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านบึง | 10,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมคิดเสนอแนะปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงานและมีบทบาทหน้าที่ภารกิจให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น  | จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 4 ครั้ง |
| 102.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การคณะกรรมการพัฒนา สตรีท้องถิ่นและสมาชิกและคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 40,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการประชุมปรึกษาร่วมคิดเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนบทบาทหน้าที่ คุณภาพชีวิตของสตรีในสถานการณ์ปัจจุบัน  | จัดประชุม จำนวน 6 ครั้ง |
| 103.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรม และ เครือข่ายต่างๆ | 1,940,004.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์มุมมองแนวคิดต่างๆรวมทั้งบทบาทหน้าที่  | จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง |
| 104.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการพลังสตรีวันสตรีสากล | 80,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อให้เกิดองค์กรสตรีที่เข้มแข็ง การรวมพลังที่แสดงถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกันและสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค  | จัดโครงการจำนวน 1 ครั้ง |
| 105.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการ " ขวัญใจชุมชน คนบ้านบึง " | 0.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนคณะกรรมการฯเครือข่ายต่างๆในเขตเทศบาลฯ  | คณะกรรมการชุมชน และ ประธานชุมชน กลุ่ม เครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลตามเกณฑ์ที่กำหนด |
| 106.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง | 82,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | 1.เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรมและเครือข่ายต่างๆ2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมบทบาท และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรม และเครือข่ายต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น  | 1. คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรมและเครือข่ายต่างๆ2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง รวมจำนวน 180 คน |
| 107.  | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน | 75,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  | จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน 1 ครั้ง |
| 108.  | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น | 150,000.00 | กองสวัสดิการสังคม | เพื่อเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้อย่างพอเพียงต่อการยังชีพ  | โครงการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม |
| 109.  | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการอบรมผู้ประกอบ การจำหน่ายเนื้อสัตว์ | 30,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  | จัดอบรมผู้ประกอบการฯ จำนวน 30 คน |
| 110.  | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมลดโลกร้อน | 20,000.00 | กองสาธารณสุข | เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อน  | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ |
| 111.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติหรือจัดงานต่างๆเนื่องในวโรกาสที่สมควรตามมติคณะรัฐมนตรี | 100,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์  | จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล |
| 112.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | 50,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ประชาชนร่วมเฉลิมฉลองและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์  | จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 |
| 113.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | 100,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ประชาชนร่วม เฉลิมฉลองและแสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์  | จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง |
| 114.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 79,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ประชาชนร่วมเฉลิมฉลองและแสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ | จัดงานวันเฉิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
| 115.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดกิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาลหรือ จังหวัดชลบุรี | 30,000.00 | สำนักปลัดเทศบาล | เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินตามโครงการ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวนโยบายรัฐบาลหรือจังหวัดชลบุรี  | จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดชลบุรีหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาล |
| 116.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการบุญกองข้าวที่แยกบ้านบึงพัฒนา | 47,770.00 | กองการศึกษา | เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของอำเภอบ้านบึง  | จัดงานบุญกองข้าวจำนวน1 ครั้ง |
| 117.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานเทศกาล ไหว้พระจันทร์ | 190,000.00 | กองการศึกษา | เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของอำเภอบ้านบึง  | จัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์จำนวน 1 ครั้ง |
| 118.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่ | 0.00 | กองการศึกษา | 1.เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่2.เพื่อให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล  | จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่จำนวน 1 ครั้ง |
| 119.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานเทศกาล ตรุษจีน | 200,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่ต่อไป  | จัดงานเทศกาลตรุษจีนจำนวน1 ครั้ง |
| 120.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง | 541,774.52 | กองการศึกษา | เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  | จัดงานงานประเพณี ลอยกระทงจำนวน 1 ครั้ง |
| 121.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณี วิ่งควาย | 767,300.24 | กองการศึกษา | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชลบุรี  | จัดงานประเพณีวิ่งควาย จำนวน 1 ครั้ง |
| 122.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณี บุญบ้านบึงและประเพณี สงกรานต์ | 800,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  | จัดงานประเพณีบุญบ้านบึงและประเพณีสงกรานต์ จำนวน1 ครั้ง |
| 123.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมสนับสนุน ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี | 24,055.24 | กองการศึกษา | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฯ |
| 124.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการเข้าร่วมกิจกรรม ในงานนมัสการพระพุทธ สิหิงค์ฯและงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี | 298,100.00 | กองการศึกษา | เพื่อร่วมกับที่ว่าการอำเภอบ้านบึง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีในการจัดส่งกิจกรรมเข้าร่วมงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี  | เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง |
| 125.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา | 200,000.00 | กองการศึกษา | เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของชาติ  | จัดโครงการจำนวน 1 ครั้ง |

**ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**

 เทศบาลเมืองบ้านบึง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา รวม 73 โครงการ จำนวนเงิน 37,741,891 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 63 โครงการ จำนวนเงิน 26,353,928 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | 6,180,721.98 | 10 | 3,905,838.98 |
| ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 25 | 19,913,200.04 | 23 | 15,752,584.08 |
| ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 10 | 2,684,450.82 | 9 | 2,632,244.92 |
| ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 2 | 161,024.00 | 2 | 161,024.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 5,568.00 | 1 | 5,568.00 |
| ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น | 12 | 3,078,070.95 | 12 | 3,029,060.95 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 7 | 1,474,732.86 | 6 | 867,607.46 |
| **รวม** | **73** | **33,497,768.65** | **63** | **26,353,928.39** |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองบ้านบึง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการวันเทศบาล | 51,000.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | 300.00 |
| 2.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ | 100,000.00 | 79,256.06 | 79,256.06 | 20,743.94 |
| 3.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านบึง | 100,000.00 | 83,460.00 | 62,595.00 | 16,540.00 |
| 4.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา | 650,000.00 | 542,159.00 | 542,159.00 | 107,841.00 |
| 5.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจัดงานวันครู | 23,355.00 | 23,355.00 | 23,355.00 | 0.00 |
| 6.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านบึง | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.  | ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึงแทนตำแหน่งที่ว่าง | 400,000.00 | 195,802.80 | 109,542.40 | 204,197.20 |
| 8.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล1 (สถาวร) (กองการศึกษา) | 983,900.00 | 980,000.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 9.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 6 (กองช่าง) | 214,400.00 | 214,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนราษฎรอุทิศ บริเวณหลังชุมชนกวนอู(กองช่าง) | 493,400.00 | 421,000.00 | 421,000.00 | 72,400.00 |
| 11.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนธารนที-บวรธรรมกับถนนบ้านบึง-แกลง ซอย 6/1 (กองช่าง) | 274,700.00 | 259,364.18 | 259,364.18 | 15,335.82 |
| 12.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 10 (ตั้งแต่สะพานข้ามห้วยบึงสุดเขตเทศบาล (กองช่าง) | 498,000.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | 0.00 |
| 13.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาส่งเสริม ซอย 1(กองช่าง) | 238,800.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 13,800.00 |
| 14.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างห้องสุขาชายภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก)(กองการศึกษา) | 355,100.00 | 354,400.00 | 354,400.00 | 700.00 |
| 15.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าติดตั้งเสาไฟไฮแมท (กองช่าง) | 498,000.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | 0.00 |
| 16.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนสถาวร ซอย 8 (กองช่าง) | 288,700.00 | 288,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 10 (กองช่าง) | 359,800.00 | 359,500.00 | 0.00 | 300.00 |
| 18.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนประชาส่งเสริม ซอย 1(กองช่าง) | 238,800.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 13,800.00 |
| 19.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลิฟท์ (สำนักปลัดเทศบาล) | 30,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 1,000.00 |
| 20.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าเทพื้น ค.ส.ล. ลานด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา (กองการศึกษา) | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณไฟแดงหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง | 500,000.00 | 499,000.00 | 499,000.00 | 1,000.00 |
| 22.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อุดหนุนโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆจากการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าถึงอาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน | 900,000.00 | 897,074.80 | 897,074.80 | 2,925.20 |
| 23.  | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ค่าติดตั้งเหล็กดัดบริเวณหน้าต่าง ชั้น1 อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) | 85,000.00 | 82,283.00 | 0.00 | 2,717.00 |
| 24.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนจังหวัดชลบุรีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 25.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 300,000.00 | 290,540.00 | 290,540.00 | 9,460.00 |
| 26.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ | 13,057,000.00 | 12,415,022.00 | 12,415,022.00 | 641,978.00 |
| 27.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาการ | 80,000.00 | 78,430.00 | 78,430.00 | 1,570.00 |
| 28.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการตลาดนัดนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics)ปลอดสารพิษ | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) | 5,533,200.00 | 4,060,607.99 | 33,906.13 | 1,472,592.01 |
| 31.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ | 200,000.00 | 146,290.65 | 146,290.65 | 53,709.35 |
| 32.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 200,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 140,000.00 |
| 33.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนโครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 34.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ | 350,000.00 | 324,314.00 | 319,514.00 | 25,686.00 |
| 35.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสานพลังสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ(วันคนพิการ) | 50,000.00 | 47,180.00 | 47,180.00 | 2,820.00 |
| 36.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการ ”สูงวัย ขวัญใจบ้านบึง” | 30,000.00 | 28,700.00 | 28,700.00 | 1,300.00 |
| 37.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ | 282,732.00 | 282,732.00 | 282,732.00 | 0.00 |
| 38.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการบริการด้วยใจ สร้างสายใยชุมชน (เทศบาลเคลื่อนที่) | 200,000.00 | 199,471.00 | 199,471.00 | 529.00 |
| 39.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน | 40,000.00 | 32,370.00 | 32,370.00 | 7,630.00 |
| 40.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการดำเนินงานด้านการกีฬาของเทศบาลเมืองบ้านบึง | 941,000.00 | 895,725.00 | 885,725.00 | 45,275.00 |
| 41.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการแข่งขันกีฬาระดับอนุบาลและครอบครัว | 100,000.00 | 92,848.50 | 92,848.50 | 7,151.50 |
| 42.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนชมรมไทเก๊กเทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 43.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนชมรมแอโรบิค เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 44.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนชมรมรำวงพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 45.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนชมรมโยคะเพื่อคุณภาพชีวิต เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 46.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | เงินอุดหนุนชมรมไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านบึง | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 47.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 1,300,000.00 | 249,034.30 | 247,054.80 | 1,050,965.70 |
| 48.  | ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น | 100,000.00 | 99,934.60 | 82,800.00 | 65.40 |
| 49.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 50.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และทัศนศึกษาดูงาน | 80,000.00 | 46,742.90 | 0.00 | 33,257.10 |
| 51.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นให้กับสถานศึกษา | 50,000.00 | 49,602.92 | 49,602.92 | 397.08 |
| 52.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 70,000.00 | 32,743.00 | 31,780.00 | 37,257.00 |
| 53.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ศอ.ปส.จ.ชบ. | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 54.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองบ้านบึง | 10,000.00 | 9,058.00 | 9,058.00 | 942.00 |
| 55.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและสมาชิก และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน | 40,000.00 | 30,300.00 | 25,800.00 | 9,700.00 |
| 56.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรม และเครือข่ายต่างๆ | 1,940,004.00 | 1,940,004.00 | 1,940,004.00 | 0.00 |
| 57.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการพลังสตรี วันสตรีสากล | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 58.  | ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง | 82,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 16,000.00 |
| 59.  | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 75,000.00 | 39,342.00 | 39,342.00 | 35,658.00 |
| 60.  | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น | 150,000.00 | 121,682.00 | 121,682.00 | 28,318.00 |
| 61.  | ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดโลกร้อน | 20,000.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 14,432.00 |
| 62.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติหรือจัดงานต่างๆเนื่องในวโรกาสที่สมควรตามมติคณะรัฐมนตรี | 100,000.00 | 70,224.71 | 65,714.71 | 29,775.29 |
| 63.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | 50,000.00 | 49,167.38 | 49,167.38 | 832.62 |
| 64.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | 100,000.00 | 46,173.54 | 46,173.54 | 53,826.46 |
| 65.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัขรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี | 79,000.00 | 78,830.06 | 78,830.06 | 169.94 |
| 66.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการบุญกองข้าวที่แยกบ้านบึงพัฒนา | 47,770.00 | 47,770.00 | 47,770.00 | 0.00 |
| 67.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน | 200,000.00 | 199,994.00 | 199,994.00 | 6.00 |
| 68.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 541,774.52 | 541,774.52 | 541,774.52 | 0.00 |
| 69.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีวิ่งควาย | 767,300.24 | 767,300.24 | 767,300.24 | 0.00 |
| 70.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้านบึงและประเพณีสงกรานต์ | 800,000.00 | 763,043.02 | 763,043.02 | 36,956.98 |
| 71.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมสนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี | 24,055.24 | 16,700.00 | 16,700.00 | 7,355.24 |
| 72.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี | 298,100.00 | 298,100.00 | 298,100.00 | 0.00 |
| 73.  | ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 200,000.00 | 198,993.48 | 154,493.48 | 1,006.52 |

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566เทศบาลเมืองบ้านบึง บ้านบึง จ.ชลบุรี

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | **อนุมัติงบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 102 | 239,684,100.00 | 42 | 17,478,160.00 | 16 | 6,180,721.98 | 10 | 3,905,838.98 |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 48 | 57,646,000.00 | 33 | 24,184,732.00 | 25 | 19,913,200.04 | 23 | 15,752,584.08 |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 17 | 4,280,000.00 | 12 | 2,832,004.00 | 10 | 2,684,450.82 | 9 | 2,632,244.92 |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 7 | 920,000.00 | 3 | 255,000.00 | 2 | 161,024.00 | 2 | 161,024.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 2,179,600.00 | 1 | 20,000.00 | 1 | 5,568.00 | 1 | 5,568.00 |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น | 16 | 6,950,000.00 | 15 | 3,428,000.00 | 12 | 3,078,070.95 | 12 | 3,029,060.95 |
| 7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี | 22 | 3,710,000.00 | 19 | 2,394,355.00 | 7 | 1,474,732.86 | 6 | 867,607.46 |
| **รวม** | **218** | **315,369,700.00** | **125** | **50,592,251.00** | **73** | **33,497,768.65** | **63** | **26,353,928.39** |

**ช. ผลการดำเนินงาน**

 เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2566 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลเมืองบ้านบึงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                              ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

 (นายสุรสิตย์ กังวลกิจ)

                                                               นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

**การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)**

**1.โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม**

ตารางแสดงรายการโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **แหล่งงบประมาณ** | **งบประมาณ(บาท)** |
| 1. | โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) 12 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) | งบประมาณจากอบจ. ชลบุรี | 15,662,000 |
| 2. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชลบุรี-บ้านบึง ตั้งแต่แยกไฟแดงเซิดน้อย ก่อนถึงแยกไฟแดงหน้าอำเภอ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 6,789,000 |
| 3. | โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบ้านบึง-บ้านค่าย (หน้าห้างโลตัส) | เงินกู้ ก.ส.ท. | 4,467,000 |
| **รวม** | 26,918,000 |

**2.โครงการที่ได้รับการอนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน**

ตารางแสดงรายการโครงการที่ได้รับอนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ(บาท)** |
| 1. | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้งพื้น ติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง | 1,390,000 |
| 2. | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้งพื้น ติดตั้งบริเวณหน้าตงเฮงโภชนา | 1,100,000 |
| 3. | โครงการก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล. และลานคอนกรีตพื้นที่รอยต่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก)และโรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) | 272,800 |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 9 | 102,000 |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูเชื่อมถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย 5 | 560,000 |
| 6. | โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. และประตูเลื่อนสแตนเลส บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์)  | 603,600 |
| 7. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก รอบอาคารศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง | 965,000 |
| 8. | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมวัฒนธรรม | 1,554,000 |
| 9. | โครงการก่อสร้างหลังคาพร้อมรั้วด้านหลังอาคารบริการประชาชน | 220,000 |
| 10. | โครงการก่อสร้างห้องสุขาหญิงภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) | 435,000 |
| 11. | โครงการเทพื้น ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ด้านข้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก) | 147,400 |
| 12. | โครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเชื่อมต่อศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550) | 158,500 |
| 13. | โครงการปรับปรุงหลังคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) | 340,000 |
| 14. | โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน ชั้น 2 | 254,660 |
| 15. | โครงการติดตั้งเสาไฮแมท เฟส 4 พร้อมติดตั้ง บริเวณสามแยกถนนสวัสดีมงคลและสามแยกเซิดน้อย | 440,000 |
| 16 | โครงการปรับปรุงพื้นสนาม ฟุตบอลบริเวณด้านหลังประตู ฟุตบอลทั้ง 2 ฝั่ง ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระเกียรติระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาฯ | 3,500,000 |
| **รวม** | **12,042,960** |